- Wzór umowy Załącznik nr 6

- UMOWA NR RIT.K.272…….2018

zawarta w dniu …………..2018r. w Janikowie

Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury w Janikowie mającym  swą siedzibę 88-160 Janikowo,         ul. Przemysłowa 26

REGON ………………… , NIP 556-258-19-67  zwana dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym

przez:

- Sławomira Palucha  – Dyrektora

przy kontrasygnacie

……………………………………….

a

……………………..  prowadzącym działalność pod nazwą …………………………….  mający   swą siedzibę………………………………….

RGON: ………………….; NIP: …………………….. zwany  dalej „Wykonawcą”

W rezultacie postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 , ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

Przedmiot zamówienia stanowi: Modernizacja Sali kinowej, kina Manhattan w Janikowie cz.I

przy ul. Przemysłowej 26 w zakresie: cz.I

| Pozycja | Ilość | 1. Modernizacja zespołu kinowego |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Kinowy ekran projekcyjny, polaryzacyjny (do pracy z polaryzacyjnym systemem 3D), maksymalny współczynnik odbicia 2.0, perforowany do Sali MGOK w Janikowie, o wymiarach obrazu 5,7x3,1m, z maskowaniem stałym wykonanym z czarnego aksamitu |
| 2 | 1 | Dostawa i montaż powierzchni ekranowej i maskowania |

| Pozycja | Ilość | 2. Zakup i wymiana sprzętu nagłaśniającego na Dolby Digital DCI (komplet). |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Kinowa szafa aparaturowa dźwiękowa, z panelem zasilającym |
| 2 | 1 | Monitor kontrolno-odsłuchowy 7.1, z możliwością odsłuchu zdalnego |
| 3 | 1 | Kinowy procesor dźwięku, 8-kanałowy, wejście AES/EBU, funkcja przełącznika HDMI (co najmniej 2 wejścia, 1 wyjście HDMI), dekodowanie DOLBY AC3, DTS Master Audio, DTS ES |
| 4 | 3 | Kolumna głośnikowa zaekranowa, trójdrożna, efektywność >96dB/1W/1m, pasmo przenoszenia 50Hz-20kHz, propagacja 80°x60°, Maksymalne wymiary: (WxSxG) 2100x600x450mm |
| 5 | 12 | Kolumna głośnikowa surroundowa, moc >150/300W, efektywność >95dB/1W/1m, pasmo przenoszenia 40Hz-18kHz, propagacja 100°x60°, maksymalne wymiary: (WxSxG) 570x490x300mm |
| 6 | 1 | Kolumna głośnikowa subniskotonowa, moc RMS >1400W, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego >101 dB SPL, pasmo przenoszenia 30-110Hz, maksymalne wymiary: (WxSxG) 650x800x1100mm |
| 7 | 3 | Wzmacniacz mocy co najmniej 2x500W, z wbudowaną zwrotnicą dla kanałów zaekranowych |
| 8 | 2 | Wzmacniacz mocy co najmniej 2x500W dla kanaów surround |
| 9 | 1 | Wzmacniacz mocy co najmniej 2x650W dla kanału subniskotonowgo |
| 10 | 3 | Wózki jezdne pod głośniki zaekranowe, gumowe kółka |
| 11 | 1 | Komplet okablowania głośnikowego i sygnałowego |
| 12 | 1 | Dostawa, montaż, podłączneie i strojenie systemu |

1.2 Zamawiający wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego wyposażenia, wolnego od wad oraz posiadającego odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości lub inne dokumenty dopuszczające do użytku. Sprzęt musi być zamontowany/przytwierdzony i gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów.

Przedmiot zamówienia należy dostosować do wymiarów i warunków sali widowiskowej. Orientacyjne parametry sali kinowej:

- liczba miejsc: 171

- długość sali – 18,35 m. 
- szerokość sali – 8,50 m.
- wysokość sali – 4,76 m przy ekranie (3,85 m przy drzwiach wejściowych). 
- odległość od okienka projekcyjnego do ekranu –19,10 m.
- wymiary ekranu: szerokość 5,90 m., wysokość  3,24 m.

Orientacyjne parametry kabiny projekcyjnej:

- szerokość – 4,90 m.

- długość – 5,05 m.

Szczegółowy zakres prac został opisany w Załączniku nr 1a i 1b do SIWZ

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Opisie Przedmiotu Zamówienia  służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych.

1.3 Jeżeli w którymkolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 1.2 użyto przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia       i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne  opisanym.

1.4 Instytucja finansująca: w ramach Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej  ; 50,00% dofinansowania kosztów kwalifikowanych zestawu cyfrowego , nie więcej jednak niż 50% maksymalnej ceny zestawu ogłoszonej na stronie PISF oraz   MGOK w Janikowie  w pozostałej wysokości.

4.Szczegółowy zakres prac został opisany w Załączniku nr 1a i 1b do SIWZ

5.Zakres i sposób wykonania robót określają:

- Oferta wykonawcy

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

§ 2.

Termin wykonania zamówienia

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 1 umowy w terminie do 20.11.2018r.

- Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 3.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają  wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości  ……… złotych

(słownie:………………………………../100). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ………………. złotych.

2. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy

…………………………… nr konta ………………………….

3. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT,  wynagrodzenie zostanie dostosowane do obowiązujących regulacji prawnych.

4. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane

z realizacją zadania  w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych       z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6.Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ……………………

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy  przedmiotu

umowy.

8. Płatność zostanie  dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy,

w terminie  14 dni od daty otrzymania  przez Zamawiającego faktury.

9. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Podwykonawców, Wykonawca

zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie faktury:

a) zestawienia ilości dostaw wykonanych przez poszczególnych Podwykonawców i odebranych przez Wykonawcę. Zestawienie to będzie podpisane przez uprawomocnionego przedstawiciela Podwykonawcy i przez przedstawiciela Wykonawcy.

b) dowodów zapłaty zobowiązań wobec Podwykonawców wynikających z umowy z Podwykonawcą.    Dowodem zapłaty jest oświadczenie Podwykonawcy, ze otrzymał należne mu wynagrodzenie.

10. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą , Wykonawca nie dokona w całości zapłaty

wynagrodzenia Podwykonawcy , a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia

bezpośrednio przez Zamawiającego na podstawie art. 6471 § 5 kodeksu cywilnego i udokumentuje

zasadność żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi

wykonanie dostaw, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą

przedmiotem jego żądania.

11. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy według zasady solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 6471§ 5 Kodeksu cywilnego, potrąci kwotę równą tej należności       z wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego.

§ 4.

Ubezpieczenie

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania objętych umową.

§ 5.

Kary umowne

- Zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, obowiązani są do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 1,0% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia następnego po upływie terminu ustalonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3.

e) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, gdy wartość szkody przewyższa zastrzeżone kary umowne.

- Niezależnie od kar umownych Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu utraconego w całości lub w części dofinansowania w przypadku gdy Zamawiający utraci prawo do przyznanego dofinansowania – z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności gdy Wykonawca opóźni się z wykonaniem przedmiotu umowy lub realizacją innych ciążących na nim obowiązków      i w ten sposób uniemożliwi Zamawiającemu rozliczenie dofinansowania w terminie wymaganym przez organ udzielający dofinansowania.

5.   Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte

w terminie 7 dni Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy

o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku

zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

6.  W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które Wykonawca

nie odpowiada, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części     przedmiotu umowy.

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek  ustawowych.

§ 6.

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności, jeżeli:

:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy  i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni..

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje zadanie  przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego.

- Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy i opóźnienie to wskazuje na prawdopodobieństwo nie wykonania umowy w terminie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru zadania  lub podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 7.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego

(ceny ofertowej brutto),  o którym mowa w §5 ust. 1, tj.          ………………zł                  (słownie:………………………………………………00/100

w formie  …………………………………….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na każde zadanie  zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących terminach:

1)	70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

2)	30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

Okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 8.

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości

- Strony uzgadniają, że okres rękojmi za wady i gwarancji jakości wynosi …. miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego zadania  i podpisania (bez uwag) protokołu zdawczo-odbiorczego.

- W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego, bądź też w terminie uwzględniającym techniczne i organizacyjne możliwości usunięcia wad lub usterek, uzgodnionym przez strony. Okres rękojmi i gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- W przypadku stwierdzenia wad, które zostały potwierdzone w protokole zdawczo-odbuorczym, Zamawiający może w ramach rekompensaty skorzystać z:

- przedłużenia okresu rękojmi i gwarancji.

- obniżenia wynagrodzenia za wykonane zadanie, w których wady stwierdzono, lub

- przedłużenia okresu rękojmi obniżenia wynagrodzenia za wykonane zadanie, w których wady stwierdzono.

7.     Jeżeli z poprzedzających uregulowań nie wynika nic innego, do rękojmi za wady będą miały     zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi przy sprzedaży.

§ 9.

Zmiany umowy

- Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3, 4,

5, 6 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach:

- zmiana terminów wykonania umowy:

2)   konieczność wykonania dostaw  zamiennych lub zamówień dodatkowych;

3) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości dostawy lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie;

3.1) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.

3.2) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami:

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu przy niższych kosztach  poprzez

zastosowanie innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, przy zachowaniu jakości

i parametrów technicznych,

b) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwiązań

technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub eksploatacyjne

lub  skracających termin realizacji zamówienia,

c) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na poniesienie

niższych kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu

umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości ,

- pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

b) zmiana obowiązującej stawki VAT,

c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku

podatkowego itp.,

d) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części

przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością

wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ,

f) wprowadzenia lub zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy                        o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień umowy, które nie dotyczą treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);

2) zmiana danych teleadresowych.

- Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie.

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

§10.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień umowy.

- Wszelkie pisma przewidziane urnową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Janikowie

ul. Przemysłowa 26

88-160 Janikowo

Wykonawca:

…….

Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Przedstawicielami Stron są:

- Zamawiającego: Sławomir Paluch

- Wykonawcy: …………………………

- Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy , dwa dla Zamawiającego.

- Załączniki stanowiące integralną część umowy:

- Oferta Wykonawcy z ……...

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

- Zestawienie rzeczowo-finansowe.

- ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                           WYKONAWCA: